МЕТОДИКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИИС във ВиК

1.Формира се работна група. В състава и трябва да влиза специалист по електронно обработване на данни /програмист/. Добре е да е служител на ВиК, но ако няма такъв може да се привлече външен специалист като консултант.

2.Най-напред работната група трябва да изясни какви цели се преследват. От множеството възможни цели трябва да се изберат тези, които са най-важни и ще имат най-голям ефект за подобряване на обслужването на клиентите и задоволяване на изискванията им.

3.Прави се анализ на състоянието в момента. Какви слабости има и как да се подобрят нещата. Къде е най-трудоемката работа и как да се автоматизира.

4.Съставя се списък от контролни въпроси, на които да отговорят ръководителите на отдели и звена.

- Големина на инфо масивите;

- Достъпност /кой друг може да ги ползва/?

- Численост на персонала;

- Организация на работата;

- Какви документи влизат и излизат от отдела;

- Как да се регистрират;

- Как да се търсят от другите отдели;

- Описание на съществуващата система с посочване на проблемите – дублиране на работата, неспазване на сроковете, претоварване на персонала, отказ от услуги, образуване на опашки, липсващи данни за анализ и откриване на грешки и др.;

- Предложение за приоритетни задачи.

5.Дефинират се задачите и се подреждат по приоритет. Преценява се с какво точно ще се подобри работата след въвеждането на ИТ, за колко време ще се въведе и колко ще струва.

6.Разработва се обща концепция – цялостно решение на интегрираната система. С въвеждането и се постига най-голям ефект, но се изискват и най-много средства и труд. Частично решение е въвеждането на ИТ в отделни дейности – острови на автоматизацията, които ще се разрастват в бъдеще и ще прерастнат в интегрирана система.

В концепцията се скицират общите черти и конкретните форми на въвеждане на ИТ по обхванати дейности. Може да се наложат изменения в досегашната организация на работа. Необходимо е да се проучи опита на другите ВиК организации.

7.Необходими са мерки за защита на данните и изготвяне на разчет за инвестицията и текущите разходи и как ще се възвърнат средствата.

Какви други ползи ще се получат – ускоряване на обслужването и подобряване на неговото качество, въвеждане на нови услуги и др.